УТВЕРЖДЕНА:

Решением Совет

Воронежского сельского поселения

Усть-Лабинского района

Краснодарского края

№ 4 Протокол № 46

от 09.02.2017 г.

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2026 ГОДЫ

разработано:

ип миленина в.а.

________________

м.п.

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Воронежского сельского поселения Краснодарского края в структуре пространственной организации Российской Федерации. | 6 |
| 1.2 Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса. | 8 |
| 1.3 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 10 |
| 1.4 Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края, параметры дорожного движения и оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края | 11 |
| 1.5 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 11 |
| 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока. | 13 |
| 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 14 |
| 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 14 |
| - 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 14 |
| 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 15 |
| 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Краснодарского края | 16 |
| 1.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Краснодарского края | 17 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Воронежского сельского поселения Краснодарского края | 19 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 19 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Воронежского сельского поселения Краснодарского края, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 20 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта. | 21 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети. | 22 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. | 23 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения. |  |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 24 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 26 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 29 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 30 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 32 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на 2016-2026 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 29.12. 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края (далее - Администрация) Краснодарский край, Усть-Лабинский район, станица Воронежская, ул. Ленина 51. |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ИП Миленина В.А. г. Михайловск ул. Полеводческая, 6/55 |
| Цели Программы | -создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы; - повышение уровня безопасности движения; -улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Задачи Программы | - обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края -увеличение обеспеченности населения услугами сферы транспорта. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Технико-экономические показатели: - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края (ежегодно). Финансовые показатели: - финансовые затраты на содержание дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края (ежегодно). Социально-экономические показатели: -доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий). |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | Производство работ по ремонту и содержанию улично- дорожной сети поселения, в том числе: - Замена дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края; - Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2016-2026 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования – 5967,00 тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета Воронежского сельского поселения – 1193,40 тысяч рублей; за счет краевого бюджета – 4773,60 тысяч рублей. Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ |
| Ожидаемые результаты программы | - Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Воронежского сельского поселения. - Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Воронежского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Воронежского сельского поселения Краснодарского края в структуре пространственной организации субъекта Российской Федерации

Воронежское сельское поселение Усть-Лабинского района Краснодарского края – поселение в составе Усть-Лабинского района Краснодарского края. Расположено в юго-западной части Усть-Лабинского района, в 5 км от районного центра г. Усть-Лабинск и в 45 км от административного центра Краснодарского края – г. Краснодар.

В состав Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края входит один населенный пункт –  станица Воронежская, которая является административным центром.

На территории Воронежского сельского поселения проживает 8700 человек. Связь с краевым центром осуществляется по дороге регионального значения.

Территория Воронежского сельского поселения граничит:

- на севере − с Железным сельским поселением,

- на востоке – с Усть-Лабинским городским поселением,

- на юге − с республикой Адыгея,

- на западе − с Динским районом и Суворовским сельским поселением.

Общая площадь территории, согласно данным администрации Воронежского сельского поселения в границах поселения (с сельхозугодиями), составляет – 9680,58 га.

Застроенные территории Воронежского сельского поселения имеют линейную планировочную структуру со сложившимся функциональным использованием земель.

Главными улицами станицы Воронежской являются ул. Широкая, ул. Вокзальная, ул. Садовая, ул. Бальбуха, ул. Чапаева, ул. Красная, ул. Ленина, ул. Пролетарская. Существующее кладбище расположено в юго-западной части станицы.

Проектом Воронежского сельского поселения предусматривается:

-  Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2017-2018 гг.;

-  Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства – 2017 гг.;

-  Строительство северного обхода населенных пунктов: ст. Воронежской, г. Усть-Лабинска, ст. Ладожской, позволяющего изолировать жилую застройку и пешеходное движение от пропуска транзитных транспортных потоков региональной автомобильной дороги направления г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края – 2021-2026 гг.;

- комплексное строительство автомобильных дорог и тротуаров – 2020-2026 гг.;

-  капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2016-2026 гг.;

-  размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2016-2026 гг.;

-  оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2016-2026 гг.;

-  создание инфраструктуры автосервиса – 2017-2026 гг.

  - Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Население.

Численность населения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 8697 человек.

Таблица 1 - Изменение численности населения по годам в Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края

| Показатели | на 01.01.2016 | на 01.01.2017 | на 01.01.2018 | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | на 01.01.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года | 8697 | 8827 | 8957 | 9087 | 9220 | 9500 |

Характеристика существующей демографической ситуации производилась на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической динамике и структуре численности населения.

В Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края рождаемость не превышает уровень смертности. Численность на расчетный срок остается неизменной, за счет притока населения.

Для стабилизации демографической ситуации необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

- Транспортная инфраструктура

В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории Воронежского сельского поселения Краснодарского края осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Через поселение проходит региональная автомобильная дорога I-II категории г. Темрюк – г. Краснодар – г. Кропоткин – граница Ставропольского края, разделяющей ее на два жилых района, и межмуниципальной автодороге Воронежская – Суворовское 4 категории.

Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Развитие транспортной системы Воронежского сельского поселения Краснодарского края является необходимым условием улучшения качества жизни жителей в Воронежском сельском поселении.

Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы несоответствия состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края социально-экономическим потребностям общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов.

Внешние транспортно-экономические связи Воронежского сельского поселения Краснодарского края с другими районами осуществляются – автобусным и автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автомобилизация Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края (335 единицы/1000 человек в 2016 году) оценивается как средняя (при уровне автомобилизации в Российской Федерации на уровне 270 единиц /1000 человек), что обусловлено наличием железнодорожного сообщения.

Железнодорожный транспорт - Через город Усть-Лабинск, станицу Воронежскую и станицу Ладожскую проходит железнодорожная линия, обеспечивающая связь Краснодар – Кавказская территориального значения, она осуществляет связь Краснодарского края с Калмыкией и Ставрополем по линии Элиста – Ставрополь – Кавказская – Краснодар, линия электрифицирована. Через железнодорожный узел г. Краснодара осуществляется связь с Черноморским побережьем края.

Железнодорожный транспорт играет основную роль в доставке отдыхающих на курорты из самых отдаленных районов страны. По железной дороге прибывают продовольственные и промышленные товары для населения и отдыхающих, значительный объем строительных материалов для строительства новых и реконструкции существующих объектов курортно-санаторного, туристско-оздоровительного и культурно-бытового назначения.

В ближайшее десятилетие будет продолжаться переориентация с железнодорожного на автомобильный транспорт малопартийных грузов, но в рассматриваемой системе железнодорожный транспорт будет по-прежнему играть важную роль.

По данным Краснодарского отделения - филиала «Северо-Кавказской железной дороги» ОАО РЖД интенсивность железнодорожного движения по станции Усть-Лабинская составляет 20 пар поездов в сутки.

На территории станицы Воронежской сооружения и устройства железнодорожного транспорта включают железнодорожные линии общего пользования с расположенными на них разъездами, а также линиями не общего пользования (подъездные пути промышленных предприятий, складов, баз и т.д.), вокзальный комплекс, объекты дистанции пути, гражданских сооружений, станция Варилка.

Водный транспорт – В связи с тем, что водный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

Воздушные перевозки В связи с тем, что воздушный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

  - Характеристика сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края, параметры дорожного движения и оценка качества содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края

Таблица 2 – Характеристика улично-дорожной сети Воронежского сельского поселения Краснодарского края

| № п/п | Наименование улицы | Тип покрытия | Протяженность, км | Ширина в красных линиях, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОРОНЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | ул. Базарная | гравий | 2,25 | 4 |
| 2 | ул. Бальбуха | асфальт | 1,80 | 5 |
| 3 | пер. Безымянный | гравий | 0,40 | 3,5 |
| 4 | ул. Вокзальная | асфальт | 1,25 | 4 |
|  |  | гравий | 0,15 | 4 |
| 5 | Пер. Вокзальный | гравий | 0,65 | 3,5 |
| 6 | ул. Восточная | асфальт | 0,60 | 5 |
|  |  | гравий | 0,15 | 5 |
| 7 | ул. Железнодорожная | грунт | 0,75 | 4 |
| 8 | ул. Заводская | асфальт | 0,30 | 4 |
|  |  | гравий | 2,20 | 4 |
| 9 | ул. Западная | грунт | 0,20 | 5 |
| 10 | ул. Калинина | асфальт | 1,10 | 4 |
|  |  | гравий | 0,50 | 4 |
| 11 | ул. Карпенко | гравий | 1,20 | 3,5 |
|  |  | грунт | 0,15 | 3,5 |
| 12 | ул. Кирпичная | гравий | 0,80 | 4 |
| 13 | Пер. Кирпичный | гравий | 0,75 | 4 |
| 14 | ул. Комсомольская | асфальт | 0,25 | 4 |
|  |  | гравий | 2,25 | 4 |
| 15 | Пер. Крайний | гравий | 0,40 | 3,5 |
| 16 | ул. Крайняя | асфальт | 0,75 | 5 |
|  |  | гравий | 2,80 | 5 |
|  |  | грунт | 0,65 | 5 |
| 17 | ул. Красная | асфальт | 3,10 | 5 |
|  |  | гравий | 0,85 | 5 |
| 18 | ул. Кубанская | гравий | 2,65 | 4 |
| 19 | Пер. Кубанский | гравий | 0,07 | 3,5 |
|  |  | грунт | 0,08 | 3,5 |
| 20 | ул. Ленина | асфальт | 1,85 | 4,5 |
|  |  | гравий | 0,70 | 4,5 |
| 21 | ул. Мало-Садовая | гравий | 0,85 | 4 |
| 22 | ул. Мира | асфальт | 1,00 | 4 |
|  |  | гравий | 0,60 | 3,5 |
| 23 | ул. Мичурина | гравий | 0,35 | 3,5 |
| 24 | Пер. Мичурина | гравий | 0,20 | 4 |
| 25 | ул. Молодежная | асфальт | 0,10 | 3,5 |
|  |  | гравий | 0,30 | 3,5 |
| 26 | ул. Нагорная | гравий | 0,40 | 3,5 |
|  |  | грунт | 0,60 | 3,5 |
| 27 | ул. Октябрьская | гравий | 1,10 | 4 |
| 28 | ул. Пионерская | гравий | 1,80 | 4 |
| 29 | ул. Почтовая | гравий | 1,30 | 3,5 |
| 30 | ул. Пролетарская | асфальт | 0,55 | 4,5 |
|  |  | гравий | 0,40 | 4,5 |
| 31 | Пер. Садовый | гравий | 0,40 | 4 |
| 32 | ул. Советская | гравий | 2,35 | 3,5 |
| 33 | ул. Степная | гравий | 4,88 | 5 |
|  |  | грунт | 0,12 | 5 |
| 34 | ул. Узкая | гравий | 1,15 | 3,5 |
|  |  | грунт | 0,30 | 3,5 |
| 35 | ул. Чапаева | асфальт | 3,00 | 5 |
|  |  | гравий | 0,50 | 5 |
| 36 | ул. Широкая | асфальт | 1,00 | 5 |
|  |  | гравий | 0,45 | 5 |
| 37 | Пер. Широкий | гравий | 0,40 | 3,5 |
| 38 | Подъезд к х. Варилка | асфальт | 0,155 | 4 |
| 39 | Подъезд к х. Варилка | асфальт | 0,165 | 5 |
| 40 | Подъезд к ст. Воронежская | асфальт | 4,990 | 3,5 |
| 41 | Подъезд к ст. Воронежская | асфальт | 0,250 | 4 |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

- Всего на территории Воронежского сельского поселения Краснодарского края зарегистрировано   2914 транспортных средств: 2856 ед. – легковые автомобили и 58 ед. – грузовые автомобили.  Уровень автомобилизации составляет 335 автомобилей на 1000 жителей.

- Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания.

- Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- - автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей. В связи с данным количеством автомобилей строительство АЗС не предусмотрено;

- - станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населения гаражами и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта должна быть 90%. Планируется строительство гаражей при многоквартирных жилых домах. Население хранит транспорт на придомовой территории или на открытых автомобильных площадках.

- 1.6 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

- Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми, культурными связями.

В Воронежском сельском поселении обслуживание передвижения по территории населенных пунктов осуществляется с использованием маршрутного, личного транспорта, либо в пешем порядке.

- 1.7 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

- В Воронежском сельском поселении велосипедное и пешеходное движение осуществляется в местах общего пользования в неорганизованном порядке. Строительство велосипедных дорожек в Воронежском сельском поселении не рационально, в связи с малочисленностью населения.

- 1.8 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

- Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края, вывоз ТБО, россыпь противогололедных материалов. По состоянию на 01.01.2016 число единиц специализированного транспорта составляет 58 единиц. Остановочные площадки для грузовых транспортных средств расположены на территориях предприятий в чьей собственности находятся грузовые транспортные средства, грузовой транспорт, принадлежащий населению, оставляют на прилегающей территории домовладений.

- 1.9 Анализ уровня безопасности дорожного движения

- За 2015 год в Воронежском сельском поселении произошло всего
120 ДТП:

- 3 – погибших, 27 – пострадавших, 78 – на дороге регионального значения.

- Для ликвидации выявленного очага аварийности назначены первоочередные и плановые мероприятия:

- Первоочередные мероприятия:

- - Усиление контроля и надзора за дорожным движением со стороны ДПС.

- - Своевременная обработка автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края противогололедными материалами асфальтовое покрытие в зимнее время.

- Плановые мероприятия:

- - Нанесение в летний период времени горизонтальной разметки, с применением современных лакокрасочных и световозвращающих материалов.

- - Шероховатая поверхностная обработка проезжей части.

- 1.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

- Загрязнение атмосферы

- Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

- Воздействие шума Автомобильный транспорт, служит главным источником бытового шума. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность.

- Снижение двигательной активности Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительной благополучности экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

- Для эффективного решения проблем загрязнения воздуха, шумового загрязнения, снижения двигательной активности, связанных с использованием транспортных средств, необходимо вести разъяснительную работу среди жителей сельского поселения направленную на снижение использования автомобильного транспорта при передвижении в границах Воронежского сельского поселения Краснодарского края. Строительство велосипедных дорожек в Воронежском сельском поселении не рационально, в связи с малочисленностью населения

- 1.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Краснодарского края

Анализ сложившегося положения дорожно-транспортной инфраструктуры позволяет сделать вывод о существовании на территории Воронежского сельского поселения Краснодарского края проблемой транспортного обеспечения:

- Слабое развитие улично-дорожной сети;

На расчетный срок планируются необходимые мероприятия по замене дорожного покрытия.

- 1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Краснодарского края на 2016 – 2026 гг. подготовлена на основании:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- - Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- - Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;

- - постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года Пр-№1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- - Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- - Генерального плана Воронежского сельского поселения Краснодарского края.

- Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

- 1.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

- Таблица 5

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края | 2134,50 | 1895,60 | 1818,90 | 2805,30 |
| Средства краевого бюджета | 4500,00 | 4500,00 | 2000,00 | - |
| Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
| Средства внебюджетных источников | - | - | - | - |

- Из таблицы 5 видно, что мероприятия по ремонту дорожной сети выполняются за счет средств бюджета Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края и средств бюджета Краснодарского края.

- РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

- 2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогноз изменения численности населения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края

На расчетный срок в Воронежском сельском поселении планируется изменение численности населения. Численность населения составит 9500 человек.

Объемы планируемого жилищного строительства

Общая площадь жилищного фонда Воронежского сельского поселения Краснодарского края -  194,6 тыс. м2.  Обеспеченность жилищным фондом на одного человека составляет 22,58 м2.

В современных условиях одним из ведущих параметров, определяющих уровень комфорта и характеризующих тип жилья, по величине квартиры является обеспеченность человека площадью квартиры.  В данный момент все жилищное строительство производится за счет личных средств населения. На расчетный срок прогнозируется изменение жилищного фонда до 226,50 тыс. м², следовательно, увеличится обеспеченность жилищным фондом до 23,84 м².

Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в Воронежском сельском поселении не планируется.

- 2.2. Прогноз транспортного спроса Воронежского сельского поселения Краснодарского края, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

- Основными транспортными артериями в Воронежском сельском поселении являются автомобильные дороги общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края. Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения. Данные об интенсивности грузовых транспортных средств отсутствуют.

- Количество и протяженность внутрирайонных автобусных маршрутов вполне удовлетворяют потребности населения в направлениях передвижения.

- Характер и цели передвижения населения Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края не менялись последние несколько лет, таким образом, можно судить и о неизменности транспортного спроса в прогнозируемом периоде.

- В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3     Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В период реализации программы, транспортная инфраструктура по видам транспорта, представленным в Воронежском сельском поселении Усть-Лабинского района Краснодарского края, не претерпит существенных изменений. В границах «домашнего региона» преобладающим останется автомобильный транспорт как в формате общественного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта.

- Таблица 6 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2026 года

| - Наименование показателя | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021-2026 | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число автомобилей | - 2914 | - 2914 | - 2945 | - 2976 | - 3007 | - 3038-3227 | - Увеличение численности автомобилей, в связи с улучшением качества жизни |
| - Число остановочных площадок | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | - 26 | - строительство остановочных площадок для легковых автомобилей в связи с увеличением числа автомобилей |
| - Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 4 | - 5 | - Развитие тротуаров и пешеходной сети в центральной части Воронежского сельского поселения |
| - Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Развитие велосипедных дорожек не планируется |
| - Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Развитие парковок не планируется |
| - Число автостанций (60 пассажиров) | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вертолетных площадок | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - Число аэропортов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число причалов | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - Строительство не планируется |
| - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ |  |  |  |  |  |  |  |
| - Число вокзалов | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - Строительство не планируется |

- 2.4   Прогноз развития дорожной сети

- Реализация программы транспортной инфраструктуры позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края за счет качественного содержания, осуществление контроля за перевозкой грузов, повысить качественные характеристики дорожных покрытий и безопасность дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края, применения новых технологий и материалов. В результате реализации Программы планируется достигнуть следующих показателей:

- - Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края, соответствующих нормативным требованиям, до 60%;

- - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края и искусственных сооружений на них в полном объеме;

- Существующие риски по возможности достижения прогнозируемых результатов:

- - риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- - риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края;

- - риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края и достигнуть запланированных в Программе величин показателей

- 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

- Таблица 7 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2026 года, ед.

| - Наименование показателя | - 2016 | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число автомобилей, в т. ч. | - 2914 | - 2914 | - 2945 | - 2976 | - 3007 | - 3038-3227 |
| - - легковые автомобили | - 2856 | - 2856 | - 2886 | - 2916 | - 2947 | - 2998-3163 |
| - - грузовые автомобили | - 58 | - 58 | - 59 | - 60 | - 60 | - 64-64 |

- Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке. К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

- В Воронежском сельсовете произойдет изменение параметров дорожного движения за счет роста числа личного транспорта.

- 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения

- В Воронежском сельском поселении в 2015 году зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий в которых погибло – 3 человека, пострадало – 27 человек, из 120 произошедших аварий 78 произошли на дороге регионального значения проходящей через Воронежское сельское поселение.

- В перспективе возможно ухудшение ситуации из-за следующих причин:

- - массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края;

- - недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- - несовершенство технических средств организации дорожного движения.

- Чтобы не допустить негативного развития ситуации, необходимо:

- - создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края и улично-дорожной сети;

- - повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- - установка средств организации дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края (дорожных знаков).

- Если на расчетный срок данные мероприятия осуществятся, то прогноз показателей безопасности дорожного движения будет благоприятный.

- 2.7    Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровья населения

- В период действия программы, предполагается изменение структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Изменения центров транспортного тяготения. Возможной причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в связи с чем, усилится влияние факторов, рассмотренных в п. 1.10.

- РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:

- оптимистичный – развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализацией всех предложений по реконструкции и строительству;

- реалистичный – развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности.  Вариант предполагает реконструкцию существующей улично-дорожной сети и строительство отдельных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края;

- пессимистичный – обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-восстановительных работ.

В таблице 8 представлены укрупнённые показатели вариантов развития транспортной инфраструктуры.

Таблица 8 - Укрупнённые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Варианты развития |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оптимистичный | Реалистичный | Пессимистичный |
| 1 | Удельный вес дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 90 | 42,7 | 0 |
| 2 | Прирост протяженности дорог | км | 0 | 0 | 0 |

В рамках реализации данной программы, предлагается принять второй вариант (реалистичный), как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспорта на территории Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федерального, регионального, муниципального. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решения всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не могут быть решены только в рамках полномочий органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Воронежского сельского поселения Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительная безопасная транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Таблица 9 – Мероприятия в части развития транспортного комплекса

Воронежского сельского поселения Краснодарского края

| Наименование | Кол-во | Сроки реализации | Затраты на строительство, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2016 |  |  |  |
| Дорожная разметка |  |  |  |
| нанесение дорожной разметки | 7,5 км | 2016 г. | 138,00 |
| Итого: | 7,5 км |  | 138,00 |
| Ремонт дорожных знаков |  |  |  |
| Ремонт дорожных знаков |  | 2016 | 51,40 |
| Итого: |  |  | 51,40 |
| Асфальтирование |  |  |  |
| Асфальтирование тротуара | 0,18 км | 2016 г. | 131,40 |
| Асфальтирование тротуара в парке ДК | 0,20 км | 2016 г. | 213,085 |
| Асфальтирование центральной площади ДК по ул. Ленина | 2,5 тыс. м² | 2016 г. | 474,85 |
| Ямочный ремонт | 12 км | 2016 г. | 70,00 |
| Итого: |  |  | 889,34 |
| Грейдирование дорог |  |  |  |
| Грейдирование дорог с подсыпкой ГПС | 12 км | 2016 г. | 1147,00 |
| Итого: |  |  | 1147,00 |
| Изготовление документации |  |  |  |
| Изготовление техпаспорта | 12 км | 2016 г. | 180,00 |
| Изготовление ПОДД |  | 2016 г. | 99,90 |
| Изготовление смет и тех. Надзора за производством работ |  | 2016 г. | 111,00 |
| Итого: |  |  | 390,90 |
| Содержание дорог |  |  |  |
| Обустройство обочин | 0,60 км | 2016 г. | 64,40 |
| Зимнее содержание дорог |  | 2016 г. | 199,50 |
| Внесение песко-соляной смеси по зимнему содержанию дорог |  | 2016 г. | 64,50 |
| Итого: |  |  | 328,40 |
| Итого за 2016 год: |  |  | 2767,00 |
| МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2017 |  |  |  |
| Капитальный ремонт ул. Железнодорожной в гравийном исполнении | 0,75 км | 2017 г. | 1500,00 |
| Ремонт тротуара по ул. Чапаева от ул. Бальбуха до ул. Широкой | 1,20 км | 2017 г. | 1000,00 |
| нанесение дорожной разметки | 8 км | 2017 г. | 150,00 |
| Ремонт дорожных знаков |  | 2017 г. | 200,00 |
| Зимнее содержание дорог |  | 2017 г. | 150,00 |
| Установка видеокамер |  | 2017 г. | 200,00 |
| Итого за 2017 год: |  |  | 3200,00 |
| Всего: |  |  | 5967,00 |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 10

| Мероприятия | Финансирование на 2016-2026 гг., тыс. руб. |  |  |  | Итого, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог Воронежского сельского поселения Краснодарского края, в. т. ч | - |  |  | - | 545828,71 |
| строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края | - | - | - | - | - |
| нанесение дорожной разметки автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения | - | 4663,20 | 1165,80 | - | 5829,00 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края | - | 110,40 | 27,60 | - | 138,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | - | - | - |
| Мероприятия по обустройству автомобильной стоянки | - | - | - | - | - |
| Всего | - | 4773,60 | 1193,40 | - | 5967,00 |

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Таблица 11

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед. | 2127220 | 2147991 | 2168762 | 2189533 | 2210304 | 2231075-2355710 |
|  | Число остановочных площадок | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | - 4 | - 5 |
| б) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г) мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края | Развитие улично-дорожной сети, км | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
| д) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Воронежского сельского поселения Краснодарского края и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 120 | 114 | 108 | 103 | 98 | 93-72 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед. | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» №456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 1 декабря 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки принять Постановление администрации Воронежского сельского поселения Краснодарского края «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежского сельского поселения Краснодарского края на период с 2016 по 2026 годы».